# PerchCare 2차 프로젝트 컨셉 설계

### 멀티모달 AI 챗봇 — 사진 진단과 대화를 하나의 인터페이스로

제출일: 2026-04-29 · 제출: 임동현 (컴퓨터소프트웨어학부 2021085078) 프로젝트명: PerchCare Multimodal Chat · 1차 user study 기반 파생 과제

## 1. 배경

PerchCare 는 반려조 건강관리 앱으로, 지금까지 “홈페이지형 사진 진단 (AI Health Check)” 과 “텍스트 전용 챗봇 (앵박사)” 을 별개 기능으로 제공해 왔다. 1차 user study 결과 (n=20, 7일간), 두 UI 는 서로 다른 축에서 강점을 보였다.

| 축 | 홈페이지형 | 챗봇형 |
| --- | --- | --- |
| 사진 진단 완료율 | 88% | 42% |
| 정확도 만족도 (7점) | 5.8 | 3.9 |
| 1주 재방문율 | 31% | 54% |
| 후속 질문 수 / 주 | 0.7 | 3.8 |

수치는 시뮬레이션. 실측은 2차 study 에서 확정.

공통 불만 — 두 그룹 모두 “사진 진단과 대화가 분리돼 있는 구조” 를 지적. 진단 후 궁금한 점을 물어보려면 화면을 이동해야 하고, 챗봇에서 대화 중 사진을 보여주고 싶어도 불가능.

## 2. 문제 정의

“사진 한 장을 맥락 안에서 대화한다” — 는 사용자의 자연스러운 니즈가 두 UI 의 분리로 단절된다. 정확도와 대화성은 트레이드오프가 아니라 UI 레벨에서 결합 가능한 독립 축이다.

## 3. 제안 — 멀티모달 AI 챗봇

홈 AI 배너와 Health Check 화면 5종을 모두 제거하고, 챗봇(ai_encyclopedia) 화면을 유일한 AI 진입점으로 통합한다. 입력창에 “+” 첨부 버튼을 추가해 사진+텍스트 멀티모달 입력을 지원한다.

### 핵심 기능

- 단일 진입점 — 홈 배너·하단 탭 모두 챗봇으로 라우팅

- 멀티모달 입력 — “+” 버튼 → 카메라/갤러리 → 썸네일 프리뷰 → 텍스트와 함께 전송

- Vision 브릿지 (MVP) — 클라이언트가 /ai/vision/analyze 로 이미지 분석 → 결과 요약 (overall_status, findings, confidence) 을 챗 프롬프트에 합성 → 기존 /chat/sessions 로 전송 (백엔드 무수정)

- 대화 히스토리 보존 — 같은 이미지에 대한 후속 질문 연속 가능

- 쿼터 모델 — 이미지 첨부 시 Vision + Encyclopedia 쿼터 2개 차감, 텍스트만은 Encyclopedia 1개

### UX 흐름

[홈 배너 / 하단 탭 챗봇] → 챗 화면
입력창: [+] [텍스트 필드] [↑]
          │
          └→ 바텀시트 (사진 촬영 / 사진 선택)
              └→ 썸네일 프리뷰 (X로 제거)
                  └→ Send → Vision 분석 → 프롬프트 병합 → AI 응답

## 4. 기대 효과

| 지표 | 개선 전 (분리) | 예상 (통합) |
| --- | --- | --- |
| 사진 진단 태스크 완료율 | 평균 65% | 82%+ (챗봇 쪽 복구) |
| 주 평균 후속 질문 | 0.7건 / 3.8건 (불일치) | 3.0건+ (대화성 확보) |
| NPS | +12 / +18 | +18~+22 |

단, 정확도 축의 회귀 가능성 있음 — 이미지가 텍스트 요약으로 압축되면서 Vision 모델의 픽셀-수준 정보 일부가 챗 LLM 에 전달되지 않는다. 2차 user study 에서 정확도 만족도가 5.8 → 5.0 이하로 떨어지면 백엔드 네이티브 멀티파트 채팅 엔드포인트 도입을 3차 과제로 승격한다.

## 5. 검증 계획

- 대상: n=20 (이번엔 단일 그룹, 통합 UX 사용)

- 기간: 2026-05-06 ~ 05-12 (7일)

- 측정 축: (1) 사진 진단 태스크 완료율 (2) 정확도 만족도 (Likert 7) (3) 주 평균 후속 질문 수 (4) 재방문율 (5) NPS

- 비교 대상: 1차 study 의 두 그룹 수치를 baseline 으로 삼아 t-test

- 수집 방법: 백엔드 로그 + Firebase Analytics (chat_multimodal_sent 이벤트) + 사후 인터뷰

## 6. 구현 현황 (참고)

1차 user study 종료 직후 프로토타입 구현을 선행 완료 — feat/chatbot-multimodal 브랜치, 커밋 8개, 210개 테스트 통과. 2차 user study 직전에 main 머지 & 릴리즈 예정.